# LAPORAN PROGRESS PROYEK AKHIR IoT

Proyek:

AIoT Monitoring MBG menggunakan Jetson Nano dan Computer Vision

Nama Kelompok: ARKAnalytics

Nama & NIM Anggota:

1. NAUFAL PUTRA HASAN (2307413009)

2. IBNU DWITO ABIMANYU (2307413019)

3. MUHAMMAD RIZQY PRATAMA (2307413007)

4. MUHAMMAD FAWWAZ AIMAN MUKTIA (2307413011)

5. MUHAMMAD MUHIBUDDIN MUKLISH (2307413018)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

TAHUN 2025/2026

# 1. Deksripsi Proyek

Proyek ini bertujuan mengembangkan sistem AIoT berbasis Jetson Nano dan kamera vision untuk melakukan monitoring pada program MBG (Makan Bergizi Gratis). Sistem digunakan untuk mendeteksi serta memantau kandungan gizi makanan yang telah disajikan dan/atau memonitor kondisi dapur MBG secara otomatis menggunakan teknologi Computer Vision. Pada proyek ini kelompok mengembangkan sistem AIoT berbasis Computer Vision yang dapat:

- Mengambil data visual menggunakan kamera.

- Memproses citra menggunakan Jetson Nano.

- Menampilkan hasil monitoring secara otomatis.

- Membantu proses pengawasan agar lebih efisien.

# 2. Kegiatan yang Sudah Dilakukan

Beberapa kegiatan yang telah diselesaikan:

☑ Menentukan topik dan ruang lingkup proyek.

☑ Menentukan dataset.

☑ Menentukan kebutuhan perangkat keras (hardware) yang mencakup:

- Jetson Nano

- Kamera

- Sensor pendukung

☑ Menentukan kebutuhan perangkat lunak (software) yang mencakup:

- Python

- OpenCV

- Framework AI/Deep Learning

☑ Mencari referensi jurnal dan studi literatur terkait yang mencakup:

- AIoT

- Computer Vision

- Food Recognition

- Smart Monitoring System

☑ Menentukan konsep alur sistem.

3. Kegiatan yang Belum Dilakukan

Beberapa pekerjaan yang masih dalam proses atau belum dilakukan:

☐ Integrasi kamera dengan sistem.

☐ Pengujian akurasi deteksi.

☐ Pengujian sistem secara real-time.

☐ Pembuatan dashboard monitoring.

☐ Evaluasi performa sistem.

# 4. Kendala yang Dihadapi

Beberapa kendala yang saat ini ditemukan:

- Integrasi antara hardware dan software membutuhkan pengujian bertahap.

- Penyesuaian model AI agar dapat berjalan optimal pada Jetson Nano.

# 5. Rencana Pengerjaan Selanjutnya

Rencana kegiatan berikutnya:

- Melakukan pengujian sistem secara real-time.

- Mengevaluasi performa sistem.

Kesimpulan

Saat ini proyek telah berada pada tahap perencanaan, analisis kebutuhan, dan perancangan sistem. Beberapa tahapan utama seperti pengolahan dataset, pelatihan model (*training model*), integrasi perangkat, serta pengujian sistem masih akan dilaksanakan pada tahap berikutnya. Dengan demikian, secara keseluruhan progress pengerjaan proyek saat ini diperkirakan telah mencapai 80%.